## Slide 1: ■ IT서비스2팀 주간 업무실적/계획
담당자 | 금주 실적 (9/29~10/2) | 차주 계획 (10/6~10/17)
A담당 | ㅇ 상담 업무효율화 추진 - 운영전환(Cutover) 방향성 수립/검토(~9월) - 연관 시스템 개발(31/59건, 진행율 52.5%) ㅇ 정보시스템 하반기 보안점검(9월) - 보안 점검결과 수신(9/29), 공유 및 개선 계획 수립 ㅇ WIGS-100 장비 교체 계획 수립(3EA, 예상일정 11월 초) ㅇ IT인프라 환경 개선(2단계) 프로젝트 종료(9/30) | ㅇ 상담 업무효율화 추진 - 대고객플랫폼 화면 및 I/F 개발 진행 - 연관 시스템 개발(34/59건, 진행율 57.6%) ㅇ 인입관 공사관리 개선 프로젝트 착수(~12월) ㅇ 생성형 AI 통제 시스템 POC (10월) ㅇ AI챗봇 웹 보안점검(10월)